# Proyecto EGA-Reprogramación Celular
Equipo
- Dev1: Especialista en algoritmos evolutivos y refactorización de código.
- Dev2: Especialista en modelado matemático y ODEs biológicos.
- Dev3: Especialista en integración, automatización y reproducibilidad.
Probablemente todos colaboremos en todo, pero sugiero que Dev1 sea Eneas, Dev2 sea Facundo y Dev3 sea Diego. Aún así, si alguien necesita ayuda, nos mantenemos en contacto constante para solucionar los problemas que vayan surgiendo. El cronograma está distribuído en 10 días, pero es solo una aproximación para ubicarnos en algún rango de tiempo.

Recordemos cuáles son los objetivos específicos.
Objetivos específicos:
1. Unificar y adaptar código existente de EGAs (EGA1 y EGA2) para lograr un motor flexible y reproducible.
2. Implementar un evaluador computacional ligero basado en un modelo ODE reducido de tres factores de transcripción.
3. Integrar el núcleo EGA con el evaluador en un flujo automatizado con configuración externa (config.yaml).
4. Ejecutar corridas de prueba y replicación para verificar convergencia, tiempos y estabilidad de resultados.
5. Documentar y empaquetar el sistema con scripts “one-click”, dependencias bloqueadas y datasets generados.

Notas metodológicas clave
- Cada persona trabaja en paralelo, pero hay puntos de sincronización en días 3, 5, 6 y 10.
- El marco teórico se centra en cuatro áreas:
  - Algoritmos genéticos elitistas y metaheurísticas.
  - Modelado de redes regulatorias génicas vía ODE.
  - Integración modular de software científico.
  - Reproducibilidad y principios FAIR.
- Los prompts sugeridos están diseñados para que una IA pueda explicar o resolver dudas rápidamente en cada tarea.

Día	Objetivo específico vinculado	Tarea principal	DevX	Metodología	Marco teórico asociado	Prompt LLM
1	(1)	Revisión y mapeo del código EGA1 y EGA2: entradas, salidas, operadores y elitismo.	Dev1	Lectura de código + diagramas de flujo.	Algoritmos evolutivos (elitismo, operadores).	“Explica las diferencias y sinergias entre dos implementaciones de Algoritmo Genético Elitista en Python, y cómo integrarlas.”
1	(2)	Selección de tres factores de transcripción clave para ODE reducido y diseño preliminar del modelo.	Dev2	Revisión bibliográfica rápida + parametrización abstracta.	Modelado computacional de GRN.	“Describe cómo modelar con ODEs reducidos una red reguladora génica de tres factores de transcripción.”
1	(3)	Estructuración inicial del proyecto y creación de config.yaml con parámetros generales.	Dev3	Arquitectura de carpetas + YAML schema.	Automatización y configuración reproducible.	“Explica cómo usar archivos YAML para configurar un flujo de trabajo de optimización bioinformática en Python.”
2	(1)	Refactor de módulos comunes entre EGA1 y EGA2 (operadores, elitismo, inicialización).	Dev1	Programación modular + test unitarios.	Refactorización y patrones de diseño en Python.	“Explica cómo unificar código de dos algoritmos genéticos diferentes en un solo núcleo reutilizable.”
2	(2)	Implementación del modelo ODE reducido en Python (usando scipy.integrate).	Dev2	Modelado matemático + integración numérica.	Sistemas dinámicos y ODEs en biología.	“Explica cómo resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en Python usando SciPy.”
2	(3)	Plantilla de flujo automatizado: carga de config.yaml y ejecución dummy del EGA.	Dev3	Programación estructurada + logging.	Automatización de experimentos computacionales.	“Explica cómo integrar un archivo de configuración con la ejecución de un algoritmo genético en Python.”
3	(1)	Integración inicial del motor EGA unificado.	Dev1	Integración modular.	Arquitectura de software científico.	“Explica cómo diseñar un núcleo de optimización desacoplado de su evaluador.”
3	(2)	Validación del ODE reducido con datos sintéticos.	Dev2	Simulación y análisis de resultados.	Validación de modelos biológicos.	“Explica cómo validar un modelo ODE biológico sin datos experimentales reales.”
3	(3)	Conexión inicial EGA ↔ evaluador ODE (pipeline básico).	Dev3	Programación modular.	Integración de componentes en metaheurísticas.	“Explica cómo conectar un algoritmo genético con un modelo evaluador biológico en Python.”
4-5	(1,2,3)	Optimización de interacción EGA-evaluador, ajuste de interfaces.	Dev1+Dev2+Dev3	Trabajo colaborativo en integración.	Optimización y modularidad en metaheurísticas.	“Explica cómo optimizar el flujo de datos entre un algoritmo genético y un evaluador de trayectorias biológicas.”
6	(4)	Ejecución de corridas de prueba y análisis de convergencia (varias semillas).	Dev1+Dev2	Diseño experimental + métricas de GA.	Análisis de convergencia y diversidad en GA.	“Explica cómo medir convergencia y diversidad en algoritmos genéticos.”
7	(4)	Análisis de estabilidad de resultados y tiempos de ejecución.	Dev1+Dev3	Benchmarks y estadística descriptiva.	Evaluación de robustez en algoritmos estocásticos.	“Explica cómo evaluar la robustez de un algoritmo genético frente a variaciones aleatorias.”
8	(5)	Redacción de documentación técnica y notebook de demostración.	Dev3	Comunicación técnica + visualización.	Documentación científica en bioinformática.	“Explica cómo documentar un flujo de trabajo computacional de optimización biológica para otros investigadores.”
9	(5)	Creación de scripts “one-click” para ejecución completa y replicable.	Dev3	Automatización + scripting.	Reproducibilidad computacional FAIR.	“Explica cómo empaquetar un proyecto computacional para que sea fácilmente reproducible.”
10	(5)	Empaquetado final, control de versiones, entrega y revisión cruzada.	Dev1+Dev2+Dev3	Versionado + pruebas finales.	Buenas prácticas de entrega de software científico.	“Explica cómo preparar un proyecto de software científico para publicación en un repositorio público.”